Câu 8: Xuất báo cáo các giá trị thu được ra tập tin định dạng Excel, sau đó sao chép đồ thị và dữ liệu vào tập tin MSSV_S4E1.docx.

| Task | BCWS (PV) | BCWP (EV) | ACWP (AC) | EAC | BAC | VAC | CPI | SPI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án thiết kế | 704 | 704 | 704 | 1600 | 1600 | 0 | 1 | 1 |
| Thiết kế hệ thống | 704 | 704 | 704 | 1600 | 1600 | 0 | 1 | 1 |
| Thiết kế giao diện | 384 | 384 | 384 | 960 | 960 | 0 | 1 | 1 |
| Thiết kế cơ sở dữ liệu | 320 | 320 | 320 | 640 | 640 | 0 | 1 | 1 |