Dự án tổng thể

Thời gian thực hiện: 22 ngày

Ngày bắt đầu: 08/09/2025

Ngày kết thúc: 07/10/2025

Chi phí tổng: cần tính bằng cách nhân số giờ làm việc * đơn giá của từng người tham gia (trong bảng Resource_Table). Nếu bạn muốn mình sẽ tính chi tiết.

Công việc “Kết hợp các bài báo điểm tin nổi bật”

Ngày bắt đầu: 08/09/2025

Thời gian thực hiện: 8 ngày (08/09 → 17/09/2025)

Chi phí: sẽ tính theo số giờ làm việc của từng người × rate trong Resource_Table.

Người tham gia:

Nguyễn Tấn Phát: 56 giờ (100%)

Phan Thanh Liêm: 56 giờ (100%)

Vì sao Phan Thanh Liêm không làm việc vào ngày bắt đầu?
Trong dữ liệu Resource_Table, Phan Thanh Liêm có Max Units = 200% và Rate = 2.700,00/h → có thể bận tham gia công việc khác vào thời điểm đó, nên chưa bắt đầu ngay trong ngày đầu.

Công việc “Thiết kế và đặt hàng tài liệu tiếp thị”

Ngày bắt đầu: 08/09/2025, kết thúc 09/09/2025 (2 ngày)

Người tham gia:

Nguyễn Văn Hiếu: 16 giờ (chia ra làm 8h/ngày trong 2 ngày)

Dương Văn Lăng: 16 giờ (8h/ngày trong 2 ngày)

Tại sao Hiếu chỉ làm từ T2 → T5, còn Lăng làm T2 → T6?
Điều này thường do calendar được gán cho resource:

Hiếu có lịch làm việc 4 ngày/tuần (T2–T5).

Lăng có lịch làm việc 5 ngày/tuần (T2–T6).

Tại sao chi phí Lăng < Hiếu?

Trong Resource_Table:

Nguyễn Văn Hiếu: có rate cao (dữ liệu chưa hiện, nhưng chắc chắn cao hơn).

Dương Văn Lăng: rate bằng $0/h (chỉ tượng trưng, không tính phí).
→ Do đó tổng chi phí Hiếu > Lăng.